# SSTBRT - Checklist de Desarrollo (Paso a Paso)

# FASE 1: Base de Datos (MySQL)

☒ Crear base de datos (sstbrt)

☒ Ejecutar todas las tablas

☒ Verificar tablas creadas

☒ Insertar datos de prueba (usuario, curso, nivel)

☒ Probar relaciones entre tablas

# FASE 2: Backend (API)

☒ Configurar proyecto Node.js

☐ Instalar Express

☒ Conectar a MySQL

☒ Crear endpoint de registro (/register)

☒ Crear endpoint de login (/login)

☒ Crear endpoint de cursos

☒ Crear endpoint de niveles y lecciones

☒ Crear sistema de progreso

☒ Crear sistema de exámenes

☐ Crear sistema de certificados

# FASE 3: Frontend (Angular)

☐ Crear proyecto Angular

☐ Diseñar pantalla de inicio

☐ Crear login y registro

☐ Crear dashboard (logueado y no logueado)

☐Mostrar cursos

☐Mostrar niveles y lecciones

☐ Mostrar progreso

☐ Conectar con backend

# FASE 4: Funciones Avanzadas

☐ Implementar exámenes con validación

☐ Generar certificados en PDF

☐ Generar código QR

☐ Crear página de verificación de certificado

☐Mostrar certificados del usuario

# FASE 5: Diseño y Branding

☐ Crear logo principal

☐ Crear logo secundario

☐ Definir colores

☐ Crear banner

☐ Crear mockups

☐ Crear posts para redes

# FASE 6: Deploy

☐ Subir frontend

☐ Subir backend

☐ Comprar dominio

☐ Conectar dominio

☐ Probar sistema completo online